YFG AI SOFTWARE FACTORY

MASTER ARCHITECTURE & COMPLETE PROJECT SPECIFICATION

معماری جامع و مشخصات کامل پروژه — نسخه دو زبانه فارسی / English

Version 1.0 — September 2026

# 1. Document Scope / دامنه سند

This document is the complete bilingual master specification of YFG AI Software Factory. It consolidates the project definition from concept to final operating factory, including governance, architecture, agents, contracts, verification, engineering, local development integration, database connectivity, web preview, release, deployment, monitoring, documentation, training, roadmap and acceptance criteria.

این سند مشخصات مرجع و جامع دو زبانه YFG AI Software Factory است و پروژه را از مفهوم اولیه تا کارخانه نهایی پوشش می‌دهد؛ شامل حاکمیت، معماری، Agentها، قراردادها، راستی‌آزمایی، مهندسی، اتصال به ابزارهای برنامه‌نویسی محلی، اتصال پایگاه داده، پیش‌نمایش تحت وب، Release، استقرار، پایش، مستندسازی، آموزش، نقشه راه و معیارهای پذیرش.

# 2. Final Product Definition / تعریف نهایی محصول

YFG is a Human-Governed, Verification-Driven, Traceable AI Software Engineering Platform that transforms human product intent into validated, secure, documented, deployable and maintainable software through coordinated specialized AI agents.

YFG یک پلتفرم مهندسی نرم‌افزار مبتنی بر هوش مصنوعی، تحت حاکمیت انسان، مبتنی بر راستی‌آزمایی و کاملاً قابل ردیابی است که هدف و خواسته محصول ارائه‌شده توسط انسان را از طریق هماهنگی مجموعه‌ای از Agentهای تخصصی هوش مصنوعی به نرم‌افزاری اعتبارسنجی‌شده، امن، مستند، قابل استقرار و قابل نگهداری تبدیل می‌کند.

YFG is not merely a multi-agent system or code generator. It is an AI Engineering Organization: a governed engineering system in which agents work under contracts, permissions, independent verification, quality gates, audit and human authority.

YFG صرفاً یک Multi-Agent System یا Code Generator نیست؛ بلکه یک سازمان مهندسی نرم‌افزار مبتنی بر هوش مصنوعی است که در آن Agentها تحت قرارداد، مجوز، راستی‌آزمایی مستقل، دروازه کیفیت، حسابرسی و حاکمیت انسان فعالیت می‌کنند.

# 3. Strategic Pillars / ستون‌های راهبردی

HUMAN GOVERNANCE — human authority remains final.

حاکمیت انسان — اختیار نهایی با انسان باقی می‌ماند.

INDEPENDENT VERIFICATION — generation and approval are separated.

راستی‌آزمایی مستقل — تولید و تأیید از یکدیگر جدا هستند.

FULL TRACEABILITY — every material artifact and decision is traceable.

ردیابی کامل — هر Artifact و تصمیم مهم قابل ردیابی است.

SAFE EXECUTION — actions occur inside controlled environments.

اجرای امن — اقدامات در محیط‌های کنترل‌شده انجام می‌شوند.

REAL ENGINEERING INTEGRATION — YFG works with actual tools and runtimes.

اتصال واقعی مهندسی — YFG با ابزارها و Runtimeهای واقعی کار می‌کند.

INTERACTIVE PROJECT PREVIEW — humans can see and interact with what is being built.

پیش‌نمایش تعاملی — انسان می‌تواند آنچه در حال ساخت است ببیند و با آن تعامل کند.

# 4. Non-Negotiable Principles / اصول غیرقابل مذاکره

No Agent Output Is Trusted by Default.

هیچ خروجی Agent به‌صورت پیش‌فرض قابل اعتماد نیست.

No Material Artifact Moves Forward Without Independent Verification.

هیچ خروجی مهمی بدون راستی‌آزمایی مستقل به مرحله بعد منتقل نمی‌شود.

Failed Work Enters a Controlled Rework Loop.

کار ناموفق وارد چرخه اصلاح کنترل‌شده می‌شود.

Human Authority Cannot Be Bypassed.

حاکمیت انسان قابل دور زدن نیست.

Every Material Change Must Be Traceable.

هر تغییر مهم باید قابل ردیابی باشد.

Every Material Change Must Be Reversible.

هر تغییر مهم باید قابل بازگشت باشد.

Agents Operate Under Least Privilege.

Agentها با حداقل مجوز لازم فعالیت می‌کنند.

Production Is Never the Default Workspace.

Production هرگز محیط پیش‌فرض کار نیست.

Verification Must Be Independent From Generation.

راستی‌آزمایی باید مستقل از تولید باشد.

Critical Actions Require Explicit Approval.

اقدامات بحرانی نیازمند تأیید صریح هستند.

Policy Is Enforced at Execution Time.

Policy باید هنگام اجرا اعمال شود.

Evidence Must Accompany Decisions.

هر تصمیم و Gate باید Evidence داشته باشد.

# 5. Human Product Owner and Governance / مالک محصول انسانی و حاکمیت

Human defines product idea, goal, target market, feature priorities and final decisions.

انسان ایده محصول، هدف، بازار هدف، اولویت ویژگی‌ها و تصمیم‌های نهایی را تعیین می‌کند.

Agents analyze, recommend and execute only within delegated authority.

Agentها فقط در محدوده اختیار واگذارشده تحلیل، پیشنهاد و اجرا می‌کنند.

Critical architecture, database, security, release and contract changes use explicit approval gates.

تغییرات بحرانی معماری، پایگاه داده، امنیت، Release و Contract دارای Gate تأیید صریح هستند.

Human override is auditable and includes identity, reason and affected scope.

Override انسانی قابل حسابرسی است و هویت، دلیل و دامنه اثر را ثبت می‌کند.

# 6. Master End-to-End Architecture / معماری جامع End-to-End

Human
 ↓
Product / Business Understanding
 ↓
Requirements & Acceptance Criteria
 ↓
Architecture & Design
 ↓
Project Preview / Interactive Prototype
 ↓
Human Review / Approval
 ↓
Agent Contract + Identity + Permissions + Context
 ↓
Orchestration
 ↓
Engineering Execution
 ↓
Local IDE / SDK / CLI / Runtime / Database
 ↓
Build / Test / Security / Review
 ↓
Independent Verification
 ↓
Quality Gate
 ├── PASS → Next Stage
 └── FAIL → Root Cause → Rework → Verify Again
 ↓
Release Candidate
 ↓
Human Release Approval
 ↓
Deployment
 ↓
Production Verification
 ↓
Monitoring / Incident / Recovery / Rollback
 ↓
Documentation / Training / Knowledge
 ↓
Feedback → New Requirement → Evolution

# 7. Architecture Layers / لایه‌های معماری

| # | English | فارسی | Scope | دامنه |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Human & Governance | انسان و حاکمیت | Vision, decisions, approvals, policies | چشم‌انداز، تصمیم، تأیید و Policy |
| 2 | Control Center & Experience | مرکز کنترل و تجربه | Dashboards, tasks, approvals, preview | داشبورد، Task، Approval و Preview |
| 3 | Identity & Access | هویت و دسترسی | Human/agent/service identities, RBAC/ABAC | هویت انسان/Agent/سرویس و RBAC/ABAC |
| 4 | Orchestration & Workflow | هماهنگ‌سازی و Workflow | Scheduling, dependency, state, handoff | زمان‌بندی، وابستگی، وضعیت و Handoff |
| 5 | Agent Intelligence | هوش Agentها | Specialized agents, planning, context | Agentهای تخصصی، برنامه‌ریزی و Context |
| 6 | Agent Contract & Capability | قرارداد و قابلیت Agent | Contracts, registry, tools, permissions | Contract، Registry، Tool و Permission |
| 7 | Verification & Quality | راستی‌آزمایی و کیفیت | Independent verification, tests, gates, rework | Verification، Test، Gate و Rework |
| 8 | Engineering Environment | محیط مهندسی | Git, sandbox, IDE, SDK, runtime, build | Git، Sandbox، IDE، SDK، Runtime و Build |
| 9 | Data & Database Connectivity | اتصال داده و Database | Gateway, adapters, schema intelligence | Gateway، Adapter و Schema Intelligence |
| 10 | Project Intelligence & Traceability | هوش پروژه و ردیابی | Indexes, graph, impact, coverage | Index، Graph، Impact و Coverage |
| 11 | Preview & Simulation | پیش‌نمایش و شبیه‌سازی | Interactive/executable web preview | Web Preview تعاملی و اجرایی |
| 12 | Security & Trust | امنیت و اعتماد | Secrets, isolation, supply chain | Secrets، Isolation و Supply Chain |
| 13 | Artifacts & Knowledge | Artifact و دانش | Artifacts, ADR, docs, training | Artifact، ADR، مستندات و آموزش |
| 14 | Release & Deployment | Release و استقرار | Release, approval, deployment, rollback | Release، Approval، Deployment و Rollback |
| 15 | Operations & Observability | عملیات و پایش | Metrics, logs, traces, incidents | Metric، Log، Trace و Incident |
| 16 | Platform Services | سرویس‌های پلتفرم | Events, storage, queues, backup, notifications | Event، Storage، Queue، Backup و Notification |
| 17 | Extensibility | توسعه‌پذیری | Agent/tool/model/database adapters | Adapterهای Agent/Tool/Model/Database |

# 8. Core Platform Components / اجزای هسته پلتفرم

| English | فارسی |
| --- | --- |
| Control Center | مرکز کنترل |
| Project Management | مدیریت پروژه |
| Task Management | مدیریت وظایف |
| Artifact Management | مدیریت خروجی‌ها |
| Version Management | مدیریت نسخه |
| Approval Engine | موتور تأیید |
| Policy Engine | موتور سیاست |
| Audit Log | ثبت سوابق |
| Notification Engine | موتور اعلان |
| Project State Engine | موتور وضعیت پروژه |
| Agent Orchestrator | هماهنگ‌کننده Agent |
| Workflow Engine | موتور گردش‌کار |
| Verification Engine | موتور راستی‌آزمایی |
| Quality Gate Engine | موتور Gate کیفیت |
| Rework Engine | موتور اصلاح |
| Engineering Workspace | محیط مهندسی |
| Preview Engine | موتور Preview |
| Database Gateway | Gateway پایگاه داده |
| Knowledge Engine | موتور دانش |
| Release & Deployment Engine | موتور Release و استقرار |
| Monitoring & Incident Engine | موتور پایش و Incident |

# 9. Core Data Models / مدل‌های داده اصلی

| Model | مدل فارسی |
| --- | --- |
| Product | محصول |
| Project | پروژه |
| Requirement | نیازمندی |
| Acceptance Criteria | معیار پذیرش |
| Artifact | خروجی قابل ردیابی |
| Version | نسخه |
| Decision | تصمیم |
| Approval | تأیید |
| Policy | سیاست |
| Audit | حسابرسی |
| Security | امنیت |
| Agent Contract | قرارداد Agent |
| Capability | قابلیت |
| Permission | مجوز |
| Tool | ابزار |
| Workflow | گردش‌کار |
| Verification | راستی‌آزمایی |
| Quality Gate | دروازه کیفیت |
| Environment | محیط |
| Release | انتشار |
| Incident | رخداد |
| Knowledge | دانش |
| Preview | پیش‌نمایش |
| Traceability | ردیابی |
| Change Request | درخواست تغییر |
| Impact Analysis | تحلیل اثر |

# 10. Agent Contract Layer / لایه قرارداد Agentها

Every Agent must operate under an explicit, machine-readable, versioned contract defining role, mission, scope, inputs, outputs, tools, permissions, constraints, policies, acceptance criteria, verification, retry, escalation, security, audit and handoff rules.

هر Agent باید تحت یک قرارداد صریح، نسخه‌بندی‌شده و قابل پردازش توسط ماشین فعالیت کند که نقش، مأموریت، محدوده، ورودی، خروجی، ابزار، مجوز، محدودیت، Policy، معیار پذیرش، Verification، Retry، Escalation، امنیت، Audit و قوانین Handoff را مشخص می‌کند.

Agent ID / Name / Type / Version / Contract Version

شناسه / نام / نوع / نسخه / نسخه قرارداد

Role / Mission / Scope

نقش / مأموریت / محدوده

Inputs / Outputs / Required Artifacts

ورودی / خروجی / Artifactهای الزامی

Tools / Capabilities / Resources

ابزار / قابلیت / منابع

Permissions / Environment Access

مجوز / دسترسی محیط

Constraints / Policies

محدودیت / Policy

Acceptance Criteria

معیار پذیرش

Verification Rules / Quality Gates

قوانین Verification / Gateهای کیفیت

Retry / Timeout / Budget

Retry / Timeout / Budget

Escalation / Human Approval

Escalation / Approval انسانی

Security / Audit Requirements

الزامات امنیت / Audit

Rollback / Dependencies / Failure Conditions

Rollback / وابستگی / شرایط شکست

Knowledge Requirements / Handoff Rules

دانش موردنیاز / قوانین Handoff

Hard Rules:
No Contract → No Agent Execution
Agent Cannot Modify Its Own Contract
Agent Cannot Be Sole Approver of Its Own Material Output
Contract Change → Verification → Human Approval → New Version → Activation

# 11. Agent Organization / سازمان Agentها

| Agent | نقش فارسی |
| --- | --- |
| Product Manager | مدیریت محصول |
| Business Analyst | تحلیل کسب‌وکار |
| Solution Architect | معماری راهکار |
| UX/UI Design | طراحی UX/UI |
| Database Architect | معماری Database |
| Backend Development | توسعه Backend |
| Frontend Development | توسعه Frontend |
| Database Development | توسعه Database |
| Integration | یکپارچه‌سازی |
| QA | تضمین کیفیت |
| Test Engineering | مهندسی تست |
| Code Review | بازبینی کد |
| Security | امنیت |
| Supply Chain | زنجیره تأمین |
| Performance | کارایی |
| Bug Hunter / Incident | کشف خطا / Incident |
| Documentation | مستندسازی |
| Catalog | کاتالوگ |
| Training | آموزش |
| DevOps / Deployment | DevOps / استقرار |
| Monitoring | پایش |
| SRE / Recovery | پایداری / بازیابی |
| Release Manager | مدیریت Release |
| Knowledge Curator | مدیریت دانش |
| Governance / Policy | حاکمیت / Policy |
| Independent Verification | Verification مستقل |

# 12. Workflow and Handoff / گردش‌کار و تحویل

Task
 ↓
Agent Selection
 ↓
Contract Loading
 ↓
Context Packaging
 ↓
Execution
 ↓
Artifact
 ↓
Independent Verification
 ↓
Quality Gate
 ├── PASS → Handoff
 └── FAIL → Failure Analysis → Rework → Verification
 ↓
Next Controlled Stage

Each Handoff Package should contain Artifact ID, Version, Task ID, Requirements Covered, Files Changed, Tests Executed, Results, Known Issues, Security Results, Dependencies, Verification Status and Rollback Information.

هر بسته Handoff باید شامل Artifact ID، Version، Task ID، نیازمندی‌های پوشش‌داده‌شده، فایل‌های تغییرکرده، تست‌های اجراشده، نتایج، مشکلات شناخته‌شده، نتایج امنیت، وابستگی‌ها، وضعیت Verification و اطلاعات Rollback باشد.

# 13. Failure and Rework Loop / چرخه شکست و اصلاح

Attempt 1 → FAIL
Attempt 2 → FAIL
Attempt 3 → FAIL
↓
Root Cause Analysis
↓
Human Escalation

Maximum attempts are configurable per contract/task risk.

حداکثر تلاش‌ها بر اساس Contract و ریسک Task قابل تنظیم است.

Failure evidence becomes input to rework.

Evidence شکست وارد چرخه Rework می‌شود.

Repeated failure cannot silently continue.

شکست تکراری نمی‌تواند بدون کنترل ادامه یابد.

# 14. Git and Version Control / Git و کنترل نسخه

Task → Branch → Agent Work → Commit → Build → Test → Verification → Review → Approval → Merge

Every material change is linked to a Task/Artifact where possible.

هر تغییر مهم تا حد امکان به Task و Artifact متصل است.

Version history is immutable from the normal agent workflow.

تاریخچه Version در گردش‌کار عادی Agent قابل تخریب نیست.

Rollback points are retained.

نقاط Rollback حفظ می‌شوند.

# 15. Environment Architecture / معماری محیط‌ها

Development
 ↓
Test
 ↓
Preview / Sandbox
 ↓
Staging
 ↓
Production

Production is never the default agent workspace.

Production هرگز Workspace پیش‌فرض Agent نیست.

Secrets are environment-specific and injected only when authorized.

Secretها وابسته به محیط بوده و فقط در صورت مجوز تزریق می‌شوند.

Environment promotion is policy-controlled and auditable.

Promotion بین محیط‌ها تحت Policy و Audit است.

# 16. Local Development & Programming Software Integration / اتصال و کار با نرم‌افزارهای برنامه‌نویسی محلی

YFG must be able to work with actual development environments, not merely generate source files. The integration layer is adapter-based so YFG is not locked to a single IDE or language.

YFG باید با محیط‌های واقعی توسعه کار کند و فقط تولیدکننده Source نباشد. لایه Integration باید Adapter-based باشد تا YFG به یک IDE یا زبان خاص قفل نشود.

| Category | Examples / نمونه‌ها |
| --- | --- |
| Languages / Frameworks | C# / .NET / ASP.NET Core / EF Core / Blazor; Java; Python; Node.js / TypeScript; React; Angular; Vue |
| IDE | Visual Studio; VS Code; JetBrains Rider; IntelliJ IDEA; PyCharm; WebStorm; Android Studio |
| Build / Package | dotnet CLI; MSBuild; NuGet; npm; Maven; Gradle; pip |
| Source Control | Git and governed remote providers |
| Runtime | .NET; Node.js; JVM; Python; Containers |
| Containers | Docker and compatible runtimes |
| Shell / CLI | PowerShell; Bash; governed CLI tools |

YFG
 ↓
Local Workspace Manager
 ↓
Solution / Repository
 ↓
IDE / CLI / SDK / Runtime
 ↓
Edit → Build → Test → Run → Debug
 ↓
Artifact + Logs + Evidence
 ↓
Verification
 ↓
YFG

External commands require explicit tool permissions.

Commandهای خارجی نیازمند Permission صریح Tool هستند.

Local workspace cannot silently reach production resources.

Workspace محلی نباید بدون کنترل به منابع Production دسترسی پیدا کند.

YFG should be able to inspect, modify, build, test, run and collect evidence from supported stacks.

YFG باید بتواند Stackهای پشتیبانی‌شده را بررسی، تغییر، Build، Test، Run و Evidence جمع‌آوری کند.

# 17. Database Connectivity / اتصال به انواع پایگاه داده

| Family | Supported examples / نمونه‌های قابل پشتیبانی |
| --- | --- |
| Relational | SQL Server; PostgreSQL; MySQL; MariaDB; Oracle; SQLite |
| NoSQL / Search | MongoDB; Redis; Elasticsearch / OpenSearch; Cassandra via adapters |
| Cloud / Managed | Managed database services via governed adapters |

Connection test and health check.

تست اتصال و سلامت.

Schema discovery and documentation.

کشف و مستندسازی Schema.

Tables, columns, keys, indexes, constraints, views, procedures and triggers.

تحلیل Table، Column، Key، Index، Constraint، View، Procedure و Trigger.

Migration generation and verification.

تولید و راستی‌آزمایی Migration.

Seed and synthetic test data.

Seed و داده آزمایشی مصنوعی.

Schema drift detection.

تشخیص Schema Drift.

Backup/restore integration where supported.

اتصال Backup/Restore در صورت پشتیبانی.

Agent
 ↓
Contract + Permission + Environment Policy
 ↓
Database Gateway
 ↓
Provider Adapter
 ↓
Database
 ↓
Audit + Evidence

# 18. Web Preview and Project Presentation / پیش‌نمایش تحت وب و نمایش پروژه

Web Preview is a first-class YFG capability. Humans should be able to see, navigate and interact with the project before and during implementation.

Web Preview یک قابلیت اصلی YFG است. انسان باید بتواند پیش و حین پیاده‌سازی پروژه را ببیند، در آن حرکت کند و با آن تعامل داشته باشد.

| Level | English | فارسی | Capability |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Design Preview | پیش‌نمایش طراحی | Screens, navigation, architecture, workflows |
| P2 | Interactive Prototype | نمونه تعاملی | Clickable UI, forms, sample data, user journey |
| P3 | Executable Preview | پیش‌نمایش اجرایی | Real build in isolated sandbox |
| P4 | Release Candidate Preview | پیش‌نمایش Release Candidate | Near-release build + evidence |

Requirement
 ↓
Design
 ↓
Preview
 ↓
Human Feedback
 ↓
Change Request
 ↓
Impact Analysis
 ↓
Preview Again
 ↓
Verification
 ↓
Implementation

Preview is isolated from production.

Preview از Production ایزوله است.

Preview data is synthetic or explicitly authorized.

داده Preview مصنوعی یا صریحاً مجاز است.

Preview identifies project, commit, build, artifact and environment.

Preview پروژه، Commit، Build، Artifact و Environment را مشخص می‌کند.

Human feedback becomes a traceable Change Request.

بازخورد انسان به Change Request قابل ردیابی تبدیل می‌شود.

# 19. Project Intelligence and Traceability / هوش پروژه و ردیابی

Project Structure Index — فهرست ساختار پروژه

Project Structure Index — فهرست ساختار پروژه

Requirement / Architecture / Code / API / Database / Test indexes

Indexهای Requirement / Architecture / Code / API / Database / Test

Dependency Graph — گراف وابستگی

Dependency Graph — گراف وابستگی

Impact Analysis — تحلیل اثر تغییر

Impact Analysis — تحلیل اثر تغییر

Requirement Coverage — پوشش نیازمندی

Requirement Coverage — پوشش نیازمندی

Architecture Drift Detection — تشخیص انحراف معماری

Architecture Drift Detection — تشخیص انحراف معماری

Intelligent Bug Localization — مکان‌یابی هوشمند خطا

Intelligent Bug Localization — مکان‌یابی هوشمند خطا

Technical Debt Analysis — تحلیل بدهی فنی

Technical Debt Analysis — تحلیل بدهی فنی

IDEA → REQUIREMENT → ARCHITECTURE → DATABASE → API → CODE → TEST → SECURITY → DOCUMENTATION → RELEASE → DEPLOYMENT

# 20. Verification and Quality Gates / راستی‌آزمایی و دروازه‌های کیفیت

Work Agent
 ↓
Artifact
 ↓
Independent Verification
 ├── Functional
 ├── Structural
 ├── Security
 ├── Test
 ├── Policy
 ├── Traceability
 └── Negative / Adversarial Checks
 ↓
Quality Gate
 ├── PASS → Next Stage
 └── FAIL → Root Cause → Rework → Verify Again

Verification evidence is stored.

Evidence راستی‌آزمایی ذخیره می‌شود.

Verifier identity and version are recorded.

هویت و نسخه Verifier ثبت می‌شود.

Material artifacts cannot bypass the gate.

Artifactهای مهم نمی‌توانند Gate را دور بزنند.

Repeated failure escalates according to contract.

شکست تکراری طبق Contract ارجاع می‌شود.

# 21. QA, Security and Release Engineering / QA، امنیت و مهندسی Release

| Control | کنترل |
| --- | --- |
| Requirement QA | QA نیازمندی |
| Architecture QA | QA معماری |
| Database QA | QA پایگاه داده |
| Code QA | QA کد |
| Integration QA | QA Integration |
| Regression Testing | تست Regression |
| Code Review | Code Review |
| Security Verification | Verification امنیت |
| Dependency Security | امنیت Dependency |
| Vulnerability Detection | تشخیص آسیب‌پذیری |
| Release Candidate Builder | ساخت Release Candidate |
| Release Verification | Verification Release |
| Release Notes | یادداشت Release |

Build → Test → Regression → Security → Review → Traceability → Release Verification → Human Approval → RELEASE

# 22. Security, Trust and AI-Agent Safety / امنیت، اعتماد و ایمنی Agentهای AI

Authentication and Authorization

احراز هویت و مجوزدهی

RBAC / ABAC

RBAC / ABAC

Agent and service identities

هویت Agent و سرویس

Least-privilege tool permissions

مجوز حداقلی Tool

Secret management and rotation

مدیریت و چرخش Secret

Prompt/context injection defenses

دفاع در برابر Prompt/Context Injection

Untrusted content isolation

ایزوله‌سازی محتوای غیرقابل اعتماد

Sandboxing and network segmentation

Sandbox و تفکیک شبکه

Dependency / supply-chain security

امنیت Dependency و Supply Chain

SBOM, provenance and artifact integrity

SBOM، Provenance و صحت Artifact

High-impact action confirmation

تأیید اقدامات پراثر

Runaway-loop and resource-abuse protection

کنترل Loop بی‌نهایت و سوءمصرف منابع

# 23. Model Gateway and AI Runtime / Model Gateway و Runtime هوش مصنوعی

Model/provider registry and version tracking

Registry مدل/Provider و ردیابی Version

Routing by task, quality, policy, cost and latency

Routing بر اساس Task، کیفیت، Policy، هزینه و Latency

Fallback and outage handling

Fallback و مدیریت قطعی

Token/context budgets and rate limits

بودجه Token/Context و Rate Limit

Prompt/template versioning

نسخه‌بندی Prompt/Template

Model evaluation and regression testing

ارزیابی و Regression مدل

Tool-use policy and model provenance

Policy استفاده از Tool و Provenance مدل

Per-project and per-agent AI cost accounting

حسابداری هزینه AI به تفکیک Project و Agent

# 24. Knowledge, Memory and Context / دانش، حافظه و Context

Project Knowledge
├── Requirements
├── Architecture
├── Decisions
├── Code
├── Tests
├── Documentation
├── Policies
├── Releases
├── Incidents
└── History

Knowledge provenance and source

منشأ و Source دانش

Freshness and version status

تازگی و وضعیت Version

Approved vs unapproved knowledge

دانش تأییدشده و تأییدنشده

Conflict detection

تشخیص تعارض

Scoped agent memory

حافظه Scope شده Agent

Context minimization

حداقل‌سازی Context

# 25. Artifacts, IDs and Traceability / Artifact، شناسه و ردیابی

| Type | English | فارسی | Example |
| --- | --- | --- | --- |
| IDEA | Product idea | ایده محصول | IDEA-001 |
| REQ | Requirement | نیازمندی | REQ-001 |
| ARCH | Architecture | معماری | ARCH-001 |
| DB | Database | پایگاه داده | DB-001 |
| API | API definition | تعریف API | API-001 |
| CODE | Code change | تغییر کد | CODE-001 |
| TEST | Test/evidence | تست/Evidence | TEST-001 |
| SEC | Security result | نتیجه امنیت | SEC-001 |
| DOC | Documentation | مستندات | DOC-001 |
| REL | Release | انتشار | REL-001 |
| INC | Incident | رخداد | INC-001 |
| ADR | Architecture Decision | تصمیم معماری | ADR-001 |
| CR | Change Request | درخواست تغییر | CR-001 |

Every material artifact must have stable ID, version, actor/owner, status, verification state, approval state, timestamp, provenance and relationships.

هر Artifact مهم باید ID پایدار، Version، Actor/Owner، وضعیت، وضعیت Verification، وضعیت Approval، Timestamp، Provenance و روابط خود را داشته باشد.

# 26. Audit and Evidence / Audit و Evidence

Timestamp

Timestamp

Human / Agent / Service actor

Actor انسانی / Agent / سرویس

Agent contract version

نسخه Contract Agent

Action and tool

Action و Tool

Artifact and version

Artifact و Version

Decision and reason

تصمیم و دلیل

Verification and gate result

نتیجه Verification و Gate

Approval identity and scope

هویت و محدوده Approval

Environment, commit, build and release IDs

Environment، Commit، Build و Release ID

# 27. Documentation, Training and Catalog / مستندسازی، آموزش و کاتالوگ

| English | فارسی |
| --- | --- |
| Architecture Document | مستند معماری |
| Technical Documentation | مستند فنی |
| API Documentation | مستند API |
| Database Documentation | مستند Database |
| Installation Guide | راهنمای نصب |
| Administration Guide | راهنمای مدیریت |
| User Manual | راهنمای کاربر |
| Release Notes | یادداشت Release |
| Troubleshooting Guide | راهنمای عیب‌یابی |
| Training Modules | ماژول‌های آموزش |
| Product Catalog | کاتالوگ محصول |
| Module Catalog | کاتالوگ ماژول |
| Feature Catalog | کاتالوگ Feature |
| Technical Catalog | کاتالوگ فنی |

Documentation must be derived from real project artifacts and version-aligned with the actual software.

مستندات باید از Artifactهای واقعی پروژه تولید و با نسخه واقعی نرم‌افزار همگام باشند.

# 28. Deployment, Monitoring, Incident and Recovery / استقرار، پایش، Incident و بازیابی

Release Candidate
 ↓
Environment Validation
 ↓
Deployment Plan
 ↓
Human Approval
 ↓
Deployment
 ↓
Production Verification
 ↓
Monitoring
 ↓
Incident
 ↓
Analysis / Root Cause
 ↓
Recovery or Rollback
 ↓
Post-Incident Learning

Metrics: CPU, RAM, database, API, latency, errors, availability.

Metricها: CPU، RAM، Database، API، Latency، Error و Availability.

Logs and traces are correlated to release and deployment IDs.

Log و Trace به Release و Deployment ID متصل هستند.

Rollback and recovery are tested, not merely documented.

Rollback و Recovery باید تست شوند، نه فقط مستند.

Operational learning returns to the knowledge base.

یادگیری عملیاتی به Knowledge Base بازمی‌گردد.

# 29. Backup and Disaster Recovery / Backup و Disaster Recovery

Backup project metadata, artifacts, audit records and critical configuration.

Backup از Metadata پروژه، Artifact، Audit و Configuration بحرانی.

Define RPO/RTO.

تعریف RPO/RTO.

Test restore procedures and backup integrity.

تست Restore و صحت Backup.

Maintain recovery plans for dependency/provider outages.

برنامه Recovery برای قطعی Dependency/Provider.

Record recovery evidence.

ثبت Evidence بازیابی.

# 30. Data Governance, Privacy and Multi-Tenancy / حاکمیت داده، حریم خصوصی و Multi-Tenancy

Data classification and retention

طبقه‌بندی و Retention داده

Masking, redaction and controlled export

Masking، Redaction و Export کنترل‌شده

Access audit and tenant isolation

Audit دسترسی و Tenant Isolation

Per-tenant policies, secrets, models, tools and quotas

Policy، Secret، Model، Tool و Quota مستقل برای Tenant

Optional single-tenant/private deployment

امکان استقرار Private/Single-Tenant

# 31. Performance, Capacity and Cost Governance / کارایی، ظرفیت و حاکمیت هزینه

Task/project resource budgets

Budget منابع Task/Project

Token/compute/runtime quotas

Quota Token/Compute/Runtime

Concurrency limits and queues

محدودیت همزمانی و Queue

Timeouts, circuit breakers and runaway-loop detection

Timeout، Circuit Breaker و تشخیص Loop بی‌نهایت

Load/performance testing

تست Load و Performance

Cost per agent/task/project/release

هزینه به تفکیک Agent/Task/Project/Release

# 32. Extensibility and Adapter Architecture / توسعه‌پذیری و معماری Adapter

YFG Core
├── Agent SDK
├── Tool / Connector SDK
├── IDE Adapter SDK
├── Runtime Adapter SDK
├── Database Adapter SDK
├── Model Provider Adapter
├── Verification Plugin SDK
└── Policy Plugin SDK

New agents, tools, IDEs, runtimes, databases and model providers should be addable without rewriting the core.

Agent، Tool، IDE، Runtime، Database و Model Provider جدید باید بدون بازنویسی هسته قابل افزودن باشند.

# 33. Bilingual UX, Localization and Accessibility / رابط دو زبانه، بومی‌سازی و دسترس‌پذیری

Persian / English UI

رابط فارسی / انگلیسی

RTL / LTR support

پشتیبانی RTL / LTR

Language-independent internal IDs

IDهای داخلی مستقل از زبان

Bilingual documentation and terminology

مستندات و واژه‌نامه دو زبانه

Locale-aware date, number and time formatting

فرمت تاریخ، عدد و زمان متناسب با Locale

Accessibility-ready interfaces

رابط‌های آماده Accessibility

Localized errors, notifications and approvals

خطا، Notification و Approval بومی‌سازی‌شده

# 34. Project Lifecycle / چرخه عمر پروژه

IDEA
 ↓
DISCOVERY
 ↓
REQUIREMENTS
 ↓
ARCHITECTURE
 ↓
DESIGN
 ↓
PREVIEW
 ↓
HUMAN REVIEW
 ↓
IMPLEMENTATION
 ↓
VERIFICATION
 ↓
TESTING
 ↓
SECURITY
 ↓
RELEASE
 ↓
DEPLOYMENT
 ↓
MONITORING
 ↓
MAINTENANCE
 ↓
EVOLUTION
 ↓
NEW REQUIREMENT

# 35. Phase Roadmap / نقشه راه فازها

| Phase | English | فارسی |
| --- | --- | --- |
| P0 | Foundation & Governance | مبانی و حاکمیت |
| P1 | YFG Core Platform | هسته پلتفرم |
| P2 | Agent Contract & Registry | Contract و Registry Agent |
| P3 | Orchestration & Workflow | Orchestration و Workflow |
| P4 | Verification & Quality Gates | Verification و Quality Gate |
| P5 | Engineering Environment | محیط مهندسی |
| P6 | Project Intelligence & Traceability | هوش پروژه و Traceability |
| P7 | AI Engineering Agents | Agentهای مهندسی AI |
| P8 | QA / Security / Release | QA / Security / Release |
| P9 | Deployment & Operations | استقرار و عملیات |
| P10 | Knowledge / Documentation / Training | دانش / مستندات / آموزش |
| P11 | AI Software Factory | کارخانه نرم‌افزار AI |
| P12 | Advanced / Enterprise Platform | پلتفرم پیشرفته / سازمانی |

## P0. Foundation & Governance / مبانی و حاکمیت

Product, Project, Requirement, Artifact, Version, Decision, Approval, Policy, Audit, Security models

مدل‌های Product، Project، Requirement، Artifact، Version، Decision، Approval، Policy، Audit و Security

Governance rules

قوانین حاکمیت

Bilingual terminology dictionary

واژه‌نامه دو زبانه

Architecture baseline

Baseline معماری

Acceptance: All core models exist; IDs are language-independent; approval and rollback rules are defined and approved.

پذیرش: همه مدل‌های اصلی وجود دارند؛ ID مستقل از زبان است؛ قوانین Approval و Rollback تعریف و تأیید شده‌اند.

## P1. YFG Core Platform / پلتفرم هسته YFG

Control Center

Control Center

Project/Task/Artifact/Version management

مدیریت Project/Task/Artifact/Version

Approval and Policy engines

موتور Approval و Policy

Audit and notifications

Audit و Notification

Core DB/API/Test Suite

DB/API/Test

Backup/restore

Backup/Restore

Acceptance: Create project, task, artifact and version; approve; audit; persist; restore.

پذیرش: ایجاد Project، Task، Artifact و Version؛ Approval؛ Audit؛ ذخیره و Restore.

## P2. Agent Contract & Registry / قرارداد و Registry Agent

Registry

Registry

Identity

Identity

Contract schema/versioning

Schema و Versioning Contract

Capability/permission/tool registry

Capability/Permission/Tool

Verification/retry/escalation rules

Verification/Retry/Escalation

Handoff schema

Handoff

Contract validator

Validator

Acceptance: Every agent has a valid contract; no self-modification; no self-approval.

پذیرش: هر Agent Contract معتبر دارد؛ خود Contract را تغییر نمی‌دهد و خود را تنها تأییدکننده خروجی نمی‌کند.

## P3. Orchestration & Workflow / هماهنگ‌سازی و Workflow

Orchestrator

Orchestrator

Workflow engine

Workflow

Scheduler

Scheduler

Dependency manager

Dependency

Context manager

Context

Handoff manager

Handoff

Execution history

History

Failure routing

Failure Routing

Acceptance: Task → Agent → Contract → Context → Execution → Artifact → Handoff works.

پذیرش: زنجیره Task تا Handoff به‌صورت کنترل‌شده کار می‌کند.

## P4. Verification & Quality Gates / راستی‌آزمایی و Gateهای کیفیت

Verification engine

موتور Verification

Independent verifier model

Verifier مستقل

Quality gates

Quality Gate

Rework

Rework

Failure analysis

Failure Analysis

Evidence store

Evidence

Escalation

Escalation

Acceptance: Material artifact cannot bypass verification; FAIL triggers rework; repeated failure escalates.

پذیرش: Artifact مهم نمی‌تواند Verification را دور بزند؛ FAIL باعث Rework و شکست تکراری باعث Escalation می‌شود.

## P5. Engineering Environment / محیط مهندسی

Git/repositories/branches

Git/Repository/Branch

Sandbox

Sandbox

Build/test

Build/Test

Dependency management

Dependency

Secret boundary

Secret Boundary

Workspace manager

Workspace

Local IDE/SDK/CLI/runtime integration

اتصال IDE/SDK/CLI/Runtime

Acceptance: Agent can retrieve, branch, edit, build, test, run, commit and report without production access.

پذیرش: Agent می‌تواند دریافت، Branch، Edit، Build، Test، Run، Commit و گزارش کند بدون دسترسی Production.

## P6. Project Intelligence & Traceability / هوش پروژه و ردیابی

Project/requirement/architecture/code/API/DB/test indexes

Indexهای Project/Requirement/Architecture/Code/API/DB/Test

Dependency graph

Dependency Graph

Traceability

Traceability

Impact analysis

Impact Analysis

Architecture map

Architecture Map

Project state

Project State

Acceptance: Requirement ↔ Code ↔ Test ↔ Release is navigable and broken links are detectable.

پذیرش: ارتباط Requirement ↔ Code ↔ Test ↔ Release قابل پیمایش و لینک شکسته قابل تشخیص است.

## P7. AI Engineering Agents / Agentهای مهندسی AI

Product Manager

Product Manager، BA، Architect، DB، Backend، Frontend، Integration، QA، Security، Code Review، Bug، Documentation، Training، Catalog

Acceptance: At least one real feature passes Generate → Verify → Gate at every stage.

پذیرش: حداقل یک Feature واقعی در تمام مراحل Generate → Verify → Gate را طی می‌کند.

## P8. QA / Security / Release / QA / امنیت / Release

Test management

مدیریت Test

Regression

Regression

Code review

Code Review

Security verification

Security

Dependency security

Dependency Security

Vulnerability detection

Vulnerability

Release candidate

Release Candidate

Release approval

Approval

Acceptance: Build/tests/security/traceability pass; rollback exists; human approval is recorded.

پذیرش: Build/Test/Security/Traceability موفق؛ Rollback موجود؛ Approval انسانی ثبت شده.

## P9. Deployment & Operations / استقرار و عملیات

Deployment engine

Deployment

Environment validation

Environment Validation

Monitoring

Monitoring

Metrics/logs/traces

Metrics/Logs/Trace

Incident

Incident

Recovery

Recovery

Rollback

Rollback

Production verification

Production Verification

Acceptance: Deploy, verify, monitor, simulate incident, recover/rollback.

پذیرش: استقرار، Verification، Monitoring، شبیه‌سازی Incident و Recovery/Rollback انجام می‌شود.

## P10. Knowledge / Documentation / Training / دانش / مستندات / آموزش

Documentation engine

Documentation Engine

Architecture/technical/API/DB docs

مستندات Architecture/Technical/API/DB

Install/admin/user/troubleshooting

راهنماهای Install/Admin/User/Troubleshooting

Training

Training

Catalogs

Catalog

Acceptance: Docs derive from real artifacts, match version and pass verification.

پذیرش: مستندات از Artifact واقعی، هم‌نسخه و Verify شده‌اند.

## P11. AI Software Factory / کارخانه نرم‌افزار AI

End-to-end factory workflow

Workflow کامل Factory

Multi-agent delivery

Delivery چندAgent

Automated verification/gates

Verification/Gate خودکار

Human approval

Approval انسانی

Traceability/audit

Traceability/Audit

Release/deployment automation

Release/Deployment

Monitoring/incident loop

Monitoring/Incident

Knowledge feedback

Knowledge Feedback

Factory dashboards

Dashboard

Acceptance: Human can define product and follow a verified path to release, deployment, operations and evolution.

پذیرش: انسان می‌تواند Product را تعریف و مسیر Verify شده تا Release، Deployment، Operations و Evolution را دنبال کند.

## P12. Advanced / Enterprise Platform / پلتفرم پیشرفته / سازمانی

Deep code intelligence

هوش عمیق کد

Architecture drift

Architecture Drift

Advanced autonomous workflows

Workflowهای خودکار پیشرفته

Multi-tenancy

Multi-Tenancy

Plugin ecosystem

Plugin Ecosystem

Enterprise controls

کنترل‌های سازمانی

Advanced cost/performance governance

حاکمیت پیشرفته هزینه و کارایی

Acceptance: Advanced capabilities remain subject to the same governance, verification and traceability principles.

پذیرش: قابلیت‌های پیشرفته همچنان تحت همان اصول Governance، Verification و Traceability هستند.

# 36. Phase Exit Matrix / ماتریس خروج فاز

| Phase | Main Output | English Exit | معیار فارسی |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | Governance Baseline | Models/rules approved | مدل‌ها و قوانین تأیید |
| P1 | Core Platform | Project/Task/Artifact/Approval/Audit operational | هسته عملیاتی |
| P2 | Agent Contracts | Valid contracts | Contract معتبر |
| P3 | Orchestration | Task → Agent → Handoff | گردش Task تا Handoff |
| P4 | Verification | No material artifact bypasses verification | عدم عبور Artifact مهم |
| P5 | Engineering | Build/Test/Commit operational | Build/Test/Commit |
| P6 | Project Intelligence | Requirement → Code → Test traceable | Traceability |
| P7 | Agents | Real feature produced | Feature واقعی |
| P8 | Release | QA/Security/Approval pass | عبور QA/Security/Approval |
| P9 | Operations | Deploy/Monitor/Incident/Rollback | عملیات کامل |
| P10 | Knowledge | Docs/Training/Catalog verified | دانش و مستندات |
| P11 | Factory | Full E2E cycle | چرخه کامل |
| P12 | Advanced | Enterprise/autonomy extensions governed | توسعه سازمانی تحت حاکمیت |

# 37. Global Hard Gates / Hard Gateهای سراسری

| Gate | English | فارسی |
| --- | --- | --- |
| HG-01 | No Contract → No Agent Execution | بدون Contract اجرای Agent ممنوع |
| HG-02 | No Verification → No Material Handoff | بدون Verification تحویل Material ممنوع |
| HG-03 | Verification FAIL → No Next Stage | FAIL مانع مرحله بعد |
| HG-04 | Critical Security Failure → No Release | شکست امنیتی بحرانی مانع Release |
| HG-05 | Required Human Approval Missing → No Progress | بدون Approval انسانی لازم پیشروی ممنوع |
| HG-06 | No Traceability → No Critical Release | بدون Traceability Release بحرانی ممنوع |
| HG-07 | No Rollback Strategy → No Critical Deployment | بدون Rollback استقرار بحرانی ممنوع |
| HG-08 | Production Access Without Policy → Forbidden | دسترسی Production بدون Policy ممنوع |
| HG-09 | Unauthorized Tool/Database Action → Forbidden | اقدام Tool/Database بدون مجوز ممنوع |
| HG-10 | Broken Audit Trail Blocks Critical Release | Audit ناقص مانع Release بحرانی |

# 38. Global Acceptance Criteria / معیارهای پذیرش سراسری

Human authority cannot be bypassed.

حاکمیت انسان قابل دور زدن نیست.

No material artifact without independent verification.

هیچ Artifact مهمی بدون Verification مستقل پذیرفته نمی‌شود.

Every material change is traceable.

هر تغییر مهم قابل ردیابی است.

Every material change is reversible.

هر تغییر مهم قابل بازگشت است.

Every agent uses minimum required permissions.

هر Agent حداقل مجوز لازم را دارد.

Hard gates override aggregate scores.

Hard Gateها بر امتیازهای تجمیعی اولویت دارند.

# 39. Preview Capability by Phase / قابلیت Preview در فازها

| Phase | English | فارسی |
| --- | --- | --- |
| P1 | Basic project presentation | نمایش پایه پروژه |
| P3 | Workflow preview | پیش‌نمایش Workflow |
| P5 | Executable sandbox preview | پیش‌نمایش اجرایی Sandbox |
| P6 | Architecture/DB/dependency preview | پیش‌نمایش معماری/DB/Dependency |
| P7 | Interactive product prototype | Prototype تعاملی محصول |
| P8 | Release candidate preview | Preview Release Candidate |
| P9 | Production-like preview | Preview مشابه Production |
| P11 | Full interactive project presentation | نمایش کامل تعاملی پروژه |

# 40. Final End-to-End Acceptance Scenario / سناریوی پذیرش نهایی

Human defines product idea, goal, target market and feature priorities.

انسان ایده، هدف، بازار هدف و اولویت Featureها را تعریف می‌کند.

Product Manager structures the product definition.

Product Manager تعریف ساختاریافته محصول را می‌سازد.

Independent verification validates product definition.

Verification مستقل تعریف محصول را بررسی می‌کند.

Business Analyst creates requirements and acceptance criteria.

Business Analyst نیازمندی و معیار پذیرش می‌سازد.

Requirements are verified.

نیازمندی‌ها Verify می‌شوند.

Architect creates architecture and ADRs.

Architect معماری و ADR ایجاد می‌کند.

Architecture is verified and submitted for human approval.

معماری Verify و برای Approval انسانی ارسال می‌شود.

YFG generates a web preview and interactive prototype.

YFG Web Preview و Prototype تعاملی تولید می‌کند.

Human reviews the preview and submits changes.

انسان Preview را بررسی و تغییرات را ثبت می‌کند.

Impact analysis updates affected artifacts.

Impact Analysis Artifactهای متاثر را مشخص می‌کند.

Agent Contract and permissions are loaded before engineering.

پیش از مهندسی Contract و Permission اعمال می‌شود.

Engineering agent works in an isolated workspace.

Agent مهندسی در Workspace ایزوله کار می‌کند.

YFG uses local IDE/SDK/CLI/runtime under policy.

YFG با IDE/SDK/CLI/Runtime محلی تحت Policy کار می‌کند.

YFG uses an authorized test database through Database Gateway.

YFG از طریق Database Gateway به Database تست مجاز متصل می‌شود.

Build, test and executable preview run.

Build، Test و Preview اجرایی اجرا می‌شوند.

Independent verification evaluates outputs.

Verification مستقل خروجی‌ها را ارزیابی می‌کند.

FAIL causes rework; repeated failure escalates.

FAIL باعث Rework و شکست تکراری باعث Escalation می‌شود.

Traceability links requirement, code, test and release.

Traceability Requirement، Code، Test و Release را متصل می‌کند.

QA, security and release gates execute.

Gateهای QA، Security و Release اجرا می‌شوند.

Human approves the release.

انسان Release را تأیید می‌کند.

Controlled deployment occurs.

Deployment کنترل‌شده انجام می‌شود.

Production verification executes.

Production Verification اجرا می‌شود.

Monitoring begins and incidents enter the response loop.

Monitoring آغاز و Incident وارد چرخه پاسخ می‌شود.

Recovery or rollback is performed when required.

در صورت نیاز Recovery یا Rollback انجام می‌شود.

Documentation, training and catalogs are generated and verified.

Documentation، Training و Catalog تولید و Verify می‌شوند.

Operational feedback becomes new traceable work.

بازخورد عملیاتی به کار جدید قابل ردیابی تبدیل می‌شود.

# 41. Version Roadmap / نقشه راه نسخه‌ها

| Version | English | فارسی |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | Foundation | مبانی |
| 0.2 | Core Platform | هسته |
| 0.3 | Agent Contracts | قرارداد Agent |
| 0.4 | Orchestration | Orchestration |
| 0.5 | Verification | Verification |
| 0.6 | Engineering Environment + Local Integration | محیط مهندسی + اتصال محلی |
| 0.7 | Project Intelligence | هوش پروژه |
| 0.8 | Engineering Agents + Interactive Preview | Agentها + Preview |
| 0.9 | QA / Security / Release | QA / Security / Release |
| 1.0 | AI Software Factory MVP | MVP |
| 1.1 | Deployment & Operations | استقرار و عملیات |
| 1.2 | Knowledge & Documentation | دانش و مستندات |
| 2.0 | Advanced Project Intelligence + Enterprise Controls | هوش پیشرفته + کنترل سازمانی |
| 3.0 | Higher Autonomy under stronger governance | خودکارسازی بیشتر با حاکمیت قوی‌تر |

# 42. MVP Boundary / مرز MVP

MVP = P0 + P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6

Human
 ↓
Project → Requirement → Task
 ↓
Agent Contract
 ↓
Agent Execution
 ↓
Artifact
 ↓
Independent Verification
 ↓
Quality Gate
 ↓
Git
 ↓
Traceability
 ↓
Audit
 ↓
Basic Web Preview

MVP is controlled engineering infrastructure, not yet the full autonomous software factory.

این MVP زیرساخت مهندسی کنترل‌شده است و هنوز کارخانه کامل نرم‌افزار نیست.

# 43. V1 / V2 / V3 / نسخه‌های V1 / V2 / V3

V1 = MVP + engineering agents + QA/security/release + operations; YFG can guide a real product from requirement to deployment.

V1 = MVP + Agentهای مهندسی + QA/Security/Release + Operations؛ YFG می‌تواند محصول واقعی را از Requirement تا Deployment هدایت کند.

V2 adds deep project/code intelligence, dependency graphs, architecture drift, impact analysis, bug localization, refactoring and technical debt analysis.

V2 هوش عمیق پروژه/کد، Dependency Graph، Architecture Drift، Impact Analysis، Bug Localization، Refactoring و Technical Debt را اضافه می‌کند.

V3 increases autonomy only together with stronger verification, traceability, policy control and human governance.

V3 خودکارسازی را فقط همراه با Verification، Traceability، Policy Control و Human Governance قوی‌تر افزایش می‌دهد.

# 44. Completeness Audit — Nothing Material Left Out / ممیزی کامل بودن — چیزی مهم جا نمانده

| Capability / قابلیت | Included / وضعیت |
| --- | --- |
| Human governance and approvals | حاکمیت و Approval انسانی |
| Product/business analysis | تحلیل Product/Business |
| Requirements and acceptance criteria | Requirement و Acceptance Criteria |
| Architecture and ADR | Architecture و ADR |
| UX/UI | UX/UI |
| Project preview | Project Preview |
| Interactive prototype | Prototype تعاملی |
| Agent contracts | Agent Contract |
| Agent registry | Agent Registry |
| Identity/RBAC/ABAC | Identity/RBAC/ABAC |
| Tool/connector registry | Tool/Connector Registry |
| Model gateway | Model Gateway |
| Orchestration/workflow | Orchestration/Workflow |
| Independent verification | Verification مستقل |
| Quality gates/rework | Quality Gate/Rework |
| Git/version control | Git/Version Control |
| Local IDE/SDK/CLI/runtime integration | اتصال IDE/SDK/CLI/Runtime |
| Build/test/debug/run | Build/Test/Debug/Run |
| Database connectivity | اتصال Database |
| Schema intelligence/migrations | Schema Intelligence/Migration |
| Sandbox/environments | Sandbox/Environment |
| Project intelligence | Project Intelligence |
| Traceability/impact | Traceability/Impact |
| QA/code review/security | QA/Code Review/Security |
| Supply chain/SBOM | Supply Chain/SBOM |
| Release/human approval | Release/Approval |
| Deployment | Deployment |
| Monitoring/logs/traces | Monitoring/Logs/Traces |
| Incident/recovery/rollback | Incident/Recovery/Rollback |
| Backup/disaster recovery | Backup/Disaster Recovery |
| Documentation/training/catalog | Documentation/Training/Catalog |
| Knowledge/memory/context | Knowledge/Memory/Context |
| Data governance/privacy | Data Governance/Privacy |
| Multi-tenancy | Multi-Tenancy |
| Cost/resource governance | Cost/Resource Governance |
| Performance/capacity | Performance/Capacity |
| Bilingual UX/RTL/LTR | UX دو زبانه/RTL/LTR |
| Accessibility | Accessibility |
| Plugin/adapter extensibility | Plugin/Adapter Extensibility |
| Audit/compliance evidence | Audit/Compliance Evidence |
| Continuous feedback/evolution | Feedback/Evolution |

# 45. Architecture Decisions / تصمیم‌های معماری

| Decision / تصمیم | Reason / دلیل |
| --- | --- |
| Platform, not single agent | Supports specialization, governance and extensibility / پشتیبانی از تخصص‌گرایی، حاکمیت و توسعه‌پذیری |
| Contracts are mandatory | Makes boundaries machine-readable / مرزهای Agent را قابل پردازش می‌کند |
| Independent verification is mandatory | Separates generation from trust / تولید را از اعتماد جدا می‌کند |
| Local development is first-class | Allows real engineering work / امکان مهندسی واقعی |
| Database Gateway is first-class | Controls data access / کنترل دسترسی داده |
| Web Preview is first-class | Provides continuous human visibility / مشاهده مستمر انسان |
| Production is isolated | Reduces operational risk / کاهش ریسک عملیاتی |
| Adapter/plugin architecture | Avoids vendor/tool lock-in / جلوگیری از قفل‌شدن به ابزار |
| Language-independent IDs | Preserves stable traceability across localization / حفظ ردیابی پایدار |
| Hard gates over aggregate scores | Critical failures must block progress / شکست بحرانی باید مانع پیشروی شود |

# 46. Implementation Order / ترتیب اجرای پیشنهادی

| Order | English | فارسی |
| --- | --- | --- |
| 1 | Foundation + Governance | مبانی و حاکمیت |
| 2 | Core Platform + Control Center | هسته و Control Center |
| 3 | Agent Contracts + Identity + Permissions | Contract + Identity + Permission |
| 4 | Orchestration + Workflow | Orchestration + Workflow |
| 5 | Verification + Quality Gates | Verification + Quality Gate |
| 6 | Git + Sandbox + Local Development | Git + Sandbox + توسعه محلی |
| 7 | Database Gateway + Schema Intelligence | Database Gateway + Schema Intelligence |
| 8 | Project Intelligence + Traceability | Project Intelligence + Traceability |
| 9 | Web Preview + Interactive Prototype | Web Preview + Prototype |
| 10 | Specialized Engineering Agents | Agentهای تخصصی مهندسی |
| 11 | QA + Security + Release | QA + Security + Release |
| 12 | Deployment + Operations | Deployment + Operations |
| 13 | Documentation + Training + Catalog | Documentation + Training + Catalog |
| 14 | Factory Automation + Enterprise Extensions | Automation + Enterprise Extensions |

# 47. Final Architecture Statement / بیانیه نهایی معماری

YFG should become:

Controllable
 → Contract-Driven
 → Orchestrated
 → Verifiable
 → Traceable
 → Project-Aware
 → Engineering-Capable
 → Previewable
 → Release-Capable
 → Operational
 → Knowledge-Aware
 → Extensible
 → Full AI Software Factory

YFG must first become controllable, then contract-driven, orchestrated, verifiable, traceable, project-aware, engineering-capable, previewable, release-capable, operational, knowledge-aware and extensible before maximizing autonomy.

YFG باید ابتدا قابل‌کنترل، سپس قراردادمحور، هماهنگ‌شده، قابل‌راستی‌آزمایی، قابل‌ردیابی، آگاه از پروژه، دارای توان مهندسی، قابل‌پیش‌نمایش، آماده Release، عملیاتی، آگاه از دانش و توسعه‌پذیر شود و سپس خودکارسازی را افزایش دهد.

# 48. Final Outcome / نتیجه نهایی

The final YFG is a human-governed AI software factory where humans define intent and retain authority; agents perform specialized engineering work; real local tools and databases are connected through controlled adapters; projects can be previewed interactively through the web; every material artifact is independently verified; quality gates control movement; every material change is traceable and reversible; and the complete system can release, deploy, monitor, recover, document, train and evolve software.

YFG نهایی یک کارخانه نرم‌افزار مبتنی بر هوش مصنوعی و تحت حاکمیت انسان است که در آن انسان هدف را تعیین کرده و اختیار را حفظ می‌کند؛ Agentها کار مهندسی تخصصی را انجام می‌دهند؛ ابزارهای واقعی محلی و پایگاه‌های داده از طریق Adapterهای کنترل‌شده متصل می‌شوند؛ پروژه از طریق Web به‌صورت تعاملی قابل پیش‌نمایش است؛ هر Artifact مهم مستقل راستی‌آزمایی می‌شود؛ Gateهای کیفیت حرکت را کنترل می‌کنند؛ هر تغییر مهم قابل ردیابی و بازگشت است؛ و کل سیستم قادر است نرم‌افزار را Release، Deploy، Monitor، Recover، Document، Train و Evolve کند.

FINAL YFG EQUATION

Human Governance
+
Agent Contracts
+
Orchestration
+
Independent Verification
+
Quality Gates
+
Safe Engineering Environment
+
Local Development Integration
+
Database Connectivity
+
Interactive Web Preview
+
Project Intelligence
+
Security & Supply Chain
+
Release / Deployment / Operations
+
Knowledge / Documentation / Training
+
Full Traceability & Audit
=
YFG AI SOFTWARE FACTORY

# 49. Bilingual Technical Glossary / واژه‌نامه فنی دو زبانه

| English | فارسی |
| --- | --- |
| Agent | عامل هوش مصنوعی |
| Artifact | خروجی/اثر قابل ردیابی |
| Approval | تأیید |
| Audit | حسابرسی |
| Baseline | خط مبنا |
| Build | ساخت |
| Capability | قابلیت |
| Contract | قرارداد |
| Context | زمینه |
| Dependency | وابستگی |
| Escalation | ارجاع |
| Evidence | شواهد |
| Gate | دروازه کنترل |
| Handoff | تحویل |
| Incident | رخداد |
| Impact Analysis | تحلیل اثر |
| Knowledge Base | پایگاه دانش |
| Least Privilege | حداقل مجوز |
| Orchestration | هماهنگ‌سازی |
| Preview | پیش‌نمایش |
| Rework | اصلاح مجدد |
| Rollback | بازگشت |
| Sandbox | محیط ایزوله |
| Traceability | ردیابی |
| Verification | راستی‌آزمایی |
| Workflow | گردش‌کار |
| Runtime | محیط اجرا |
| Adapter | مبدل اتصال |
| Connector | اتصال‌دهنده |
| Schema | ساختار داده |
| Release | انتشار |

# 50. Document Status and Baseline / وضعیت و خط مبنای سند

This document is intended to serve as the master architecture baseline for subsequent detailed design. Future specifications should preserve the core principles and may refine implementation details through versioned architecture decisions.

این سند به‌عنوان خط مبنای معماری مرجع برای طراحی تفصیلی بعدی در نظر گرفته می‌شود. مشخصات آینده باید اصول اصلی را حفظ کرده و جزئیات پیاده‌سازی را از طریق تصمیم‌های معماری نسخه‌بندی‌شده تکمیل کنند.

Recommended next detailed design sequence: domain model → database schema → service/API architecture → Agent Contract schema → policy model → verification engine → workspace/runtime architecture → preview architecture → UI/control center → implementation plan.

ترتیب پیشنهادی برای طراحی تفصیلی بعدی: مدل دامنه → Schema پایگاه داده → معماری Service/API → Schema قرارداد Agent → مدل Policy → Verification Engine → معماری Workspace/Runtime → معماری Preview → UI/Control Center → برنامه پیاده‌سازی.